**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Zał. Nr 8 do SWZ**

**Modernizacji drogi gminnej nr 510 460K – ul. Świętojańska w Palczowicach, o dł. 380 mb.** *Zadanie jest dofinansowane środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.*

(Nr procedury DI.271.5.2023),

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera poniższe informacje, przedmiary robót i inne informacje niezbędne do sporządzenia oferty.

1. Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, oraz zgłoszeniem zamiaru wykonania robót.

Ogólne i szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia są opisane w swz.

1. Załącznikami do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są: przedmiar robót, zgłoszenie robót budowlanych, mapy i uzgodnienia.
2. Zakres prac do wykonania: korytowanie na całej szerokości jezdni i poboczy wraz z odwozem na głębokości 23 cm – 1957,00 m2, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 30 cm – 1957,00 m2, wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – 1938,00 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca gr. 4 cm – 1539,00 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa ścieralna gr. 4 cm – 1520,00 m2, skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją – 1539,00 m2, nawierzchnie pobocza z destruktu z podwójnym skropieniem gr. 8 cm (po uwałowaniu) – 380,00 m2, regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 1szt, regulacja wysokościowa zjazdów – 84 m2, przebudowa przepustu d długości 10 mb (wymiana istniejących kanałów rurowych, na nowe kanały z rur o średnicy 30cm) wraz obsypką oraz wykonanie 2 szt. ścianek czołowych, zabezpieczenie istniejących sieci – kolizja z inwestycją (gaz; woda) – 80,00 mb, wymiana istniejącego znaku E-2a.
3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także:

* organizację, zabezpieczenie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy, zgodnie z przepisami,
* zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, oraz przygotowanie dokumentacji   odbiorczej (geodezja powykonawcza, protokoły z prób, atesty na użyte materiały itp.),
* po zakończeniu zamówienia - doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu itp.,
* **wszelkie inne koszty związane z realizacją zadania, nie ujęte w przedmiarach, m. in. opłaty za energię, wodę itp.), oraz wszystkie inne koszty opisane w zgłoszeniu robót i uzgodnieniach.**

„Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ), wraz z przedmiarem robót i pozostałymi informacjami stanowi **załącznik nr 8 do** SWZ